Ingenieurbüro Fischer

Vermessung · Kanalplanung · Bauüberwachung

Am Weinberg 3 · 34277 Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Bauamt, Frau Krüger

Lindenstraße 1

34277 Fuldabrück

Fuldabrück, 13. Oktober 2026

# Angebot Nr. 2026-117

# Kanalsanierung Lindenstraße, Bauabschnitt 2

Sehr geehrte Frau Krüger,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 2. Oktober. Gerne bieten wir Ihnen die Vermessung, Planung und Bauüberwachung für die Inliner-Sanierung im Bauabschnitt 2 an. Grundlage sind die TV-Befahrung vom September und der Lageplan Lindenstraße 14.

## Leistungsumfang

- Bestandsvermessung aller Haltungen und Schächte im Bauabschnitt

- Lageplan mit Höhen im amtlichen Lagesystem ETRS89 / UTM 32N

- Planung der Inliner-Sanierung einschließlich Massenermittlung

- Bauüberwachung und Abnahme mit Abschlussbefahrung

## Preise

| Pos. | Leistung | Menge | Einheit | Einzelpreis € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bestandsvermessung Haltungen S1–S8 inkl. Schachtaufnahme | 8 | Stk | 185,00 | 1.480,00 |
| 2 | Lageplan 1:250 mit Höhen, DXF und PDF | 1 | psch | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 3 | Kanalplanung Inliner BA 2, Leistungsphasen 1–4 | 1 | psch | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 4 | Bauüberwachung, je Bauwoche | 6 | Wo | 920,00 | 5.520,00 |
|  | Summe netto |  |  |  | 15.090,00 |
|  | zzgl. 19 % MwSt. |  |  |  | 2.867,10 |
|  | Angebotssumme brutto |  |  |  | 17.957,10 |

## Termine

Die Vermessung kann in KW 44 erfolgen. Die Planung liegt drei Wochen nach Auftrag vor, sodass die Ausschreibung noch vor dem Jahreswechsel veröffentlicht werden kann.

Das Angebot gilt bis zum 30. November 2026. Für Rückfragen erreichen Sie mich unter 0561 514 002.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Fischer

Dipl.-Ing. Vermessung